目录

[1，引言 1](#_Toc533580628)

[1.1 编写目的 1](#_Toc533580629)

[1.2 项目背景 2](#_Toc533580630)

[1.3 相关定义 2](#_Toc533580631)

[1.4 参考资料 2](#_Toc533580632)

[2，测试计划的执行 2](#_Toc533580633)

[2.1 执行进度 2](#_Toc533580634)

[2.2 人资耗费 2](#_Toc533580635)

[2.3 成果统计 2](#_Toc533580636)

[3，测试效果的评估 3](#_Toc533580637)

[3.1 需求覆盖 3](#_Toc533580638)

[3.2 测试结果 3](#_Toc533580639)

[3.3 用例的执行 3](#_Toc533580640)

[4，系统的bug分析 3](#_Toc533580641)

[4.1 Bug统计信息 3](#_Toc533580642)

[4.2 Bug级别分布 3](#_Toc533580643)

[5，软件质量的评价 3](#_Toc533580644)

[5.1 目前能力 3](#_Toc533580645)

[5.2 项目风险 4](#_Toc533580646)

[5.3 实施建议 4](#_Toc533580647)

[5.4 遗留问题 4](#_Toc533580648)

[6，标识 4](#_Toc533580649)

[6.1 4](#_Toc533580650)

# 1，引言

## 1.1 编写目的

本报告目的在于记录测试过程和结果，对每次的测试情况进行总结和分析，找出被检测系统或软件遗留问题和风险并给出解决方案或者相应的建议。

## 1.2 项目背景

本系统软件旨在方便团队沟通，实现个人办公协同办公功能

## 1.3 相关定义

BUg：软件缺陷

## 1.4 参考资料

测试用例文档，测试计划说明书

# 2，测试计划的执行

## 2.1 执行进度

2018.12.17~2018.12.18 确认需求编写测试计划说明书

2018.12.18~2018.12.19 编写测试用例

2018.12.19~2018.12.19 执行测试用例，找出潜在的Bug

2018.12.19~2018.12.20 第二轮测试

2018.12.20 上线跟踪测试

## 2.2 人资耗费

人员：7人；资金：无

按小组的模式测试 ，小组内部分别负责七个模块，其中我负责个人办公的个人信息部分

## 2.3 成果统计

共245条测试用例，执行300次，发现94条bug

# 3，测试效果的评估

## 3.1 需求覆盖

覆盖面比较完整，涵盖了协同办公的各个功能，能实现发布任务，查看任务，个人办公，个人桌面，行政办公，人力资源，知识交流，系统办公等功能

## 3.2 测试结果

发现了24条bug，并且解决了10条，还有11条正在准备解决方案，剩余三条仍在讨论中。

## 3.3 用例的执行

245用例全部执行完毕，小组七人，每人分别执行各自的用例。

# 4，系统的bug分析

## 4.1 Bug统计信息

一共94条bug，其中我负责的模块共53条测试用例，包含19条失败的测试用例并转bug

## 4.2 Bug级别分布

大多数为3级，部分为2级。其中准确数据三级的有12条，二级的有7条

# 5，软件质量的评价

## 5.1 目前能力

基本能完成协同办公的整个流程但仍存在一些缺陷，如：个人密码修改无任何前提限制，评论功能不完善，字数超出无具体措施等。

## 5.2 项目风险

个人信息容易泄露，密保问题不健全，由于登录密码位数有限制而修改密码无限制，导致修改为不符合规定的密码成功而登录失败。

## 5.3 实施建议

加强保密工作，如在输入密码时加密，健全各项限制功能，密码限制进一步完善。

## 5.4 遗留问题

无法与客服沟通，不能咨询客服了解软件情况

# 6，标识

## 6.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档标识 |  |  |  |
| OA版本 | 1.0 | 网络环境 | 网速5M/s以上 |
| 测试版本 | 1.0 | 配置环境 | Win7及以上系统 |
| 测试环境 | PHP+API+Jar包 | 人员 | 7人 |
| 软件环境 | Eclipse+Excel | 官方网站 | http://localhost:8032/oa/index.php |